cÖKí mvims‡ÿc
1|
cÖK‡íi bvg
t
ÒXvKv-bvivqbMÄ-‡Wgiv (wWGbwW) GjvKvi wb®‹vkb e¨e¯’vi Dbœqb (2q chv©q)Ó kx©l©K cÖKí
2|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


(L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)

3| cÖK‡íi cUf~wg
t 

RvZxqfv‡e Lv‡`¨ ¯^qsm¤ú~b©Zv AR‡b©i D‡Ï‡k¨ 1962-68 mv‡j eb¨v wbqš¿b, wb®‹vkb I †mP e¨e¯’v Dbœq‡bi Rb¨  wWGbwW cÖK‡íi KvR ev¯Íevhb Kiv nq| g~j cÖKí Abyhvqx XvKv- bvivqbMÄ-‡Wgiv (wWGbwW) ‡iv‡Wi Af¨šÍ‡i eb¨v wbqš¿b, wb®‹vkb I †mP e¨e¯’vi Dbœqb Kiv nq Ges XvKv-‡Wgiv ‡iv‡Wi DË‡i †mP myweav cÖ`vb Kiv nq|  
µgvMZ bMivq‡bi d‡j wWGbwW cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ e¨vnZ nq| KviY †ewkifvM K…wl Rwg AvevwmK cøU I wkí KviLvbvi Kv‡R e¨eüZ n‡Z _v‡K|  A‡bK ¸iæZ¡c~b© Lvj I †Wªb A‰eafv‡e `Lj n‡q‡Q| d‡j cÖKí GjvKvq fqven Rjve×Zv m„wó nq| G fqven Ae¯’v †_‡K D‡Ëvi‡Yi Rb¨ DDC-CEGIS-RRI -Gi †hŠ_ mgxÿvi Av‡jv‡K ÒXvKv-bvivqbMÄ-‡Wgiv (wWGbwW) GjvKvi wb®‹vkb e¨e¯’vi Dbœqb (2q chv©q)Ó kx©l©K cÖK‡íi wWwcwc cÖYqb Kiv nq|

4| cÖK‡íi D‡Ïk¨
t 

· wWwcwc‡Z AšÍfz©³ KvRmg~n ev¯Íevq‡bi gva¨‡g wWGbwW cÖKí GjvKvi †Wª‡bR e¨e¯’vcbvi Dbœqb|

· AwZ Rb¸iæZ¡c~b© ¯úk©KvZi Rbeûj GjvKvi RbM‡Yi ¯^vfvweK Rxebgvb wbwðZKiY; m‡ev©cwi Av_©-mvgwRK I cwi‡ekMZ gvb Dbœqb| 

· cÖKí GjvKvi †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb| 

· wWGbwW GjvKvi cÖvq wek jÿ gvby‡li Rjve×Zvi `~‡fv©M jvNe|

5|
cÖKí GjvKv
t
	wbe©vPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv/ BDwbqb

	177 XvKv-4
	XvKv
	XvKv
	‡Wgiv, `wbqv, gvZzqvBj I mviæwjqv BDwbqb

	178 XvKv-5
	XvKv
	XvKv
	k¨vgcyi BDwbqb

	207 bvivqbMÄ-4
	XvKv
	bvivqbMÄ
	wmw×iMÄ, dZyjøv _vbv


4|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
t

jÿ UvKvq
	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	09 AvMó 2016
	55819.79
	-
	55820.00


5|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj   t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	RyjvB, 2016 
	Ryb, 2020


8| cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t


jÿ UvKvq
	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1
	f‚wg AwaMÖnb
	10 ‡n±i
	17043.90

	2
	cv¤ú ‡÷kb wbg©vb (wkgivB‡j-07wU cÖwZwU 5.5 wKD‡gK wnmv‡e 38.50 wKD‡gK Ges Av`gRxbM‡i-06 wU cÖwZwU 5.5 wKD‡gK wnmv‡e 33.00 wKD‡gK)
	2wU   ‡÷kb 
	24526.99

	3
	cvw¤ús cø¨v›U wbg©vb (dZzjøvq - 12wU cÖwZwU 0.28 wKD‡gK wnmv‡e 3.36 wKD‡gK, cvMjvq 10wU cÖwZwU 0.28 wKD‡gK wnmv‡e 2.28 wKD‡gK Ges k¨vgcy‡i 2wU cÖwZwU 0.14 wKD‡gK wnmv‡e 0.28 wKD‡gK)
	3 wU         cø¨v›U
	6242.22

	4
	Aviwmwm KvjfvU© wbg©vY (1 †f›U-50 wU, 2 †f›U - 24 wU Ges 3 †f›U- 5 wU|
	79 wU
	2462.31

	5
	µm †WªBb wbgv©b 
	2wU
	322.29

	6
	Aviwmwm MvWv©i eªxR (12wg: - 1wU, 16wg: -7wU, 20wg: -4wU) 
	12 wU 
	918.06

	7
	we`¨gvb eªxR I KvjfvU †givgZ
	52 wU
	48.00

	8
	wb®‹vkb Lvj cybtLbbt

(wkgivBj, Av`gRxbMi, cvMjv, k¨vgcyi I dZzjøv cv¤ú †÷kb/cø¨v‡›Ui KgvÛ Gwiqv)
	93.98 wK.wg. 
	1314.08

	9
	AwZwi³ ms‡hvM Lvj c~btLbb
	32500 NbwgUvi
	325.00

	10
	cybtLbbK…Z ¯ú‡qj Øviv Lv‡ji Zxi Dbœqb
	93.98 wK.wg. 
	1334.10

	11
	‡nwis‡evb IqvKI‡q wbgv©Y
	13.50  wK.wg.
	392.04

	12
	cÖKí PjvKvjxb mg‡q cwiPvjb I iÿYv‡eÿY 
	‡_vK 
	50.00

	13
	Ab¨vb¨ 
	‡_vK 
	841.01

	†gvU
	55820.00


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	     19568.49
	-
	19568.49
	13.68

	Rvbyqvwi, 2019
	21913.49
	
	21913.49
	16.81

	AMÖMÖwZ
	2,345.00
	-
	2,345.00
	   3.13


10|  
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t
j¶ UvKvq

	A_©-eQi
	wWwcwc Abyhvqx eivÏ
	cÖvß eivÏ

	2016-2017
	41848.76
	260.00

	2017-2018
	7278.19
	14500.00

	2018-2019
	3636.80
	15000.00

	2019-2020
	3056.04
	-

	‡gvU
	55819.79
	29760.00


11|
cÖKí ev¯Íevq‡bi mgm¨v  t

· wWGbwW cÖK‡íi Af¨šÍ‡i 93.00 wKtwgt Lv‡ji `yÕcv‡oi AwaKvsk RvqMvq A‰ea `Lj`vi KZ©„K wewfbœ ¯’vcbv  wbg©vY Kiv n‡q‡Q| G mKj ¯’vcbv D‡”Q‡` wbqwgZ Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡”Q| A‰ea `LjKvixiv gnvgvb¨  nvB‡Kv‡U© wiU wcwUkb KiZt Stay Order Gi gva¨‡g D‡”Q` Awfhvb Kvh©µg evavMÖ¯’ Ki‡Q|  
· evcvD‡ev KZ…©K AwaMÖnbK…Z f~wg‡Z eû miKvix/Avav-miKvix Awdm, ¯‹zj, K‡jR, gv`ªvmv, iv¯Ív, eªxR,  Kvj©fvU, b`©gv, ˆe`y¨wZK UvIqvi/LywU,f~-Mf©¨¯’ ˆe`y¨wZK jvBb, M¨vm jvBb, cvwbi jvBb, †Uwj‡dvb jvBb  BZ¨vw` ¯’vcbv/AeKvVv‡gv wbg©vY Kiv n‡q‡Q, hv D‡”Q` Kiv cÖ‡qvRb| wKš‘ D³ AeKvVv‡gv I ¯’vcbv D‡”Q`  Ki‡Z RwUjZv m„wó n‡”Q|   

·  evcvD‡ev KZ…©K AwaMÖnbK…Z Lvj mg~‡ni wm.Gm Rwic †gvZv‡eK Rwic KvR cwiPvjbv Kiv nq| ¯’vbxq Rwgi  gvwjKM‡Yi Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z Rwi‡ci mwVKZv hvPvB‡qi Rb¨ evi evi Rwic KvR Kivi Kvi‡Y Lv‡ji  wWgvi‡Kkb evavuMÖ¯’ n‡”Q| GQvov Rwic Kv‡Ri Rb¨ †Rjv cÖkvmb KZ©„K wb‡qvwRZ mv‡f©qv‡ii ¯^íZvi Kvi‡b Lv‡ji wWgvi‡Kkb Kv‡R †ekx mg‡qi cÖ‡qvRb n‡”Q|

· cÖKí ev¯ÍevqbKv‡j gvV ch©v‡q bZzb bZzb `dv †hgb Control Room, Pavement, Conduit/Tunnel Shore Piling,Protective work,Boundary Wall, Demarcation Piller, Construction of Army Camp BZ¨vw` `dvi D™¢e n‡q‡Q Ges wewfbœ `dv †hgb RCC Pile, Sheet Pile, Earth Work BZ¨vw` `dvi KvR e„w× †c‡q‡Q| 
12|
m¤¢ve¨ mgvavb t 

· wiU wcwUkb  Ges Stay Order mg~‡ni weiƒ‡× cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡bi Rb¨ evcvD‡ev KZ…©K c¨v‡bjf~³ AvBbRxex wb‡qvM  Kiv n‡q‡Q|

· `dvmg~n AšÍ©f~³ KiZt RDPP cÖYq‡bi KvR Pjgvb Av‡Q|  

[image: image1.jpg]2600

2500

24-00

23-00

2200

WEST BENGAL

(NI

WEST BENGAL

Legend

8900

WEST BENGAL
(INDIA)

o
AR W'
aia

1A)

(NDIA)

International Boundary
Division Boundary
District Boundary
River/Khal
District H.Q.

W Project Location

050 10 20 B

™ ™ ™

SCALE

9000 9100 9200

Project Location Map
Drainage Improvement of
Dhaka-Narayanganj- Demra (DND) Project

Figure: 1.1

ASSAM
(NDIA)

ASSAM
(NDIA)

MYANMAR
0 s0m

9000 91.00 9200

0092

0057

o0z

00z

002z

0012





[image: image3.png]Pagla Pumping !
Plant
Fatullah Pumping
Plant
LEGEND

s iono2mos

S o osves

i [t e

| o oF cana + 3am0s
REEXCAVATION OF CANAL : 54K
CANAL BANK DEVELOPMENT : 54 KM





ÒXvKv- bvivqbMÄ-‡Wgiv (wWGbwW) GjvKvi wb®‹vkb e¨e¯’vi Dbœqb (2q chv©q)Ó kx©l©K cÖK‡íi ¸Mj g¨v‡ci wPÎ

[image: image2.png]A5l
Godenal
B Gl

Bandar HD
G




16
4-32 ÒXvKv-bvivqbMÄ-‡Wgiv (wWGbwW) GjvKvi wb®‹vkb e¨e¯’vi Dbœqb (2q chv©q)Ó kx©l©K cÖKí
15
4-32 ÒXvKv-bvivqbMÄ-‡Wgiv (wWGbwW) GjvKvi wb®‹vkb e¨e¯’vi Dbœqb (2q chv©q)Ó kx©l©K cÖKí

