cÖKí mvi ms‡ÿc
1|    cÖK‡íi bvg      t  wmivRMÄ †Rjvq hgybv b`x n‡Z cybiæ×viK…Z f‚wgi Dbœqb Ges cÖ¯ÍvweZ A_©‰bwZK AÂj 
iÿv kxl©K cÖKí|  

2|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq


  (L) ms¯’v
t evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)
3| cÖK‡íi cUf~wg
t 

cÖKíwU wmivRMÄ †Rjvi m`i Dc‡Rjvq Aew¯’Z| ÔÔwmivRMÄ †Rjvq hgybv b`x n‡Z cybiæ×viK…Z f‚wgi Dbœqb Ges cÖ¯ÍvweZ A_©‰bwZK AÂj iÿvÕÕ kxl©K cÖKí msiÿ‡Yi Rb¨ MZ 09-01-2018 wLªt Zvwi‡L gvbbxq cÖavbgš¿xi mvbyMÖnZvq GK‡bK mfvq cÖKíwU Aby‡gvw`Z nq| cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q 50994.00 jÿ UvKv|
4| cÖK‡íi D‡Ïk¨
t 

· cÖ¯ÍvweZ  B‡Kv‡bvwgK †Rvb I ZrmsjMœ GjvKv, wmivRMÄ nvW© c‡q‡›Ui fvwU n‡Z e½eÜz †mZzi cwðg MvBW evua ch©šÍ Ges µmevi-3 Ges µmevi-4 Gi g‡a¨ cybiæ×viK…Z Rwg iÿv| 
· wmivRMÄ jÂNvU, †eov NvU, ‡Nvbvcvov  I mq`vev` kû‡i I Avav kn‡i, K…wl Rwg, moK, gmwR`, gv`ªvmv, ¯‹zj hgybv b`xi fv½b n‡Z iÿv| 
· ‡UKmB b`x e¨e¯’vcbvi Rb¨ b`xi G¨vjvBb‡g›U I thallway wVK ivLv| 
· ‡WªwRsK…Z gvwU Øviv wbPz Rwg fivU Kiv| 
· D³ cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j cwi‡e‡ki cÖfve Ges cwi‡ekMZ fvimvg¨ eRvq ivLv|  
· ¯’vbxq RbM‡Yi Av_©-mvgvwRK Ae¯’vb Dbœqb NUv‡bv|  

5|
cÖKí GjvKv
t
	wbevPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	63 wmivRMÄ-2 (wmivRMÄ m`i I KvgviL›`) 
	   ivRkvnx
	wmivRMÄ
	wmivRMÄ m`i 


6|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q   t

jÿ UvKvq
	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	09-01-2018
	50994.00
	- 
	50994.00


7|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	Rvbyqvix, 2018
	Ryb, 2020


8| cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t
                                                                                    
jÿ UvKvq
	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1|
	b`xi Zxi msiÿY  †PB‡bR wKt wgt 0.00 †_‡K wKt wgt 3.200) (3.20 wKt wgt)
	3.20 wKtwgt
	20126.48

	2|
	b`x †WªwRsØviv cybiæ×viK…Z Rwg fivU (4.68 eM© wKt wgt) (150.25 jÿ Nb wgUvi)
	4.68 eM© wKtwgt
	29481.72

	3|
	gvwUi evua wbgv©Y (3200 wgt)
	3200 wgt 
	1033.25

	4|
	‡Wª‡bR AvDU‡jU Kvg eªxR wbgv©Y (50 wgt)
	50 wgt 
	100.00

	5|
	Ab¨vb¨ 
	-
	252.55

	
	‡gvU
	
	50994.00


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	16.53
	-
	16.53
	0.03

	
Rvbyqvwi, 2019
	1473.98
	-
	1473.98
	1.58

	AMÖMwZ
	1457.45
	
	1457.45
	1.55


10|  Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t
j¶ UvKvq

	A_©-eQi
	wWwcwc Abyhvqx eivÏ
	cÖvß eivÏ

	2017-2018
	5590.05
	16.53

	2018-2019
	18629.34
	3000.00

	2019-2020
	26774.61
	-

	‡gvU
	50994.00
	3016.53


11|
ev¯Íevqb mgm¨v t
  cÖKí wU evsjv‡`k †mbvevwnbx KZ…©K ev¯ÍevwqZ n‡”Q| cÖKíwU ev¯Íevq‡bi Rb¨ evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© I evsjv‡`k †mbvevwnbxi ga¨ MZ 30-09-2018 wLªt Zvwi‡L MoU ¯^vÿwiZ nq| eZ©gv‡b cÖKíwUi ev¯Íe KvR Pjgvb i‡q‡Q| 
12|
m¤¢ve¨ mgvavb t

cÖ‡hvR¨ bq|

cÖKíwUi g¨vc
[image: image1.jpg]Position of the proposed project **Protection of Sirajganj Industrial Park

and Adjacent Area from erosion of the Jamuna River” at Google Map.

Bt & 4= 20 )i wih
Embaniment 1200/




[image: image2.jpg]f
L

b |

-
et 4| reg o———
ot A e— e

— e e
poncin ——

e
—
——
-
. wwe e
§ = o
—





[image: image3.jpg]Index Map Showing The Dredged meterials Collection Zone & Protection 7
work at Sirajganj Sadar, Dist- Sirajgan;.





210
47-58 wmivRMÄ †Rjvq hgybv b`x n‡Z cybiæ×viK…Z f‚wgi Dbœqb Ges cÖ¯ÍvweZ A_©‰bwZK AÂj iÿv kxl©K cÖKí|

209
47-58 wmivRMÄ †Rjvq hgybv b`x n‡Z cybiæ×viK…Z f‚wgi Dbœqb Ges cÖ¯ÍvweZ A_©‰bwZK AÂj iÿv kxl©K cÖKí|  


