cÖKí mvims‡ÿc
1|
cÖK‡íi bvg
t
‡gNbv b`xi fv½Y n‡Z ‡fvjv ‡Rjvi Pid¨vkb ‡cŠi kni msi¶Y cÖKí |
2|
(K) gš¿Yvjq
t
cvwb m¤ú` gš¿Yvjq

(L) ms¯’v
t
evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© (evcvD‡ev)
3| cÖK‡íi cUf~wg
t 

‡fvjv ‡Rjv cÙv, e«þcyÎ I ‡gNbv b`xi ‡gvnbvq Aew¯’Z| evsjv‡`‡ki me‡P‡q e…nËg Øxc ‡Rjv ‡fvjvi DËi `w¶‡Y ‰`N¨© 125 wKtwgt Ges cÖ¯’ c~e©-cwð‡g M‡o c«vq 12 wKtwgt| 1963 mv‡j DcK~jxq evua cÖK‡íi AvIZvq evsjv‡`k cvwb Dbœqb ‡evW© KZ©…K 56/57 ‡cvìvi wbg©vY Kiv nq, hv ‡fvjv Øxc Øviv cwi‡ewóZ| G ‡cvìv‡ii AvIZvq 250 wKtwgt evua Ges 23wU ¯øyBm wbg©vY Kiv nq| hvi d‡j cÖKí GjvKv eb¨v, R‡jv”Qvm Ges jebv³ cvwbi c«‡ek ‡_‡K i¶v cvq|

cÖ¯ÍvweZ c«KíwU ‡fvjv ‡Rjvi Pid¨vkb Dc‡Rjvq Aew¯’Z| Rjevqy cwieZ©b, ‡Rvqvi fvUv I Ab¨vb¨ Kvi‡Y m„ó R‡jv”Qv‡m Pid¨vkb Dc‡Rjvi gv`ªvR BDwbq‡b ‡gNbv b`xi ‡PB‡bR wKtwgt 86.000 n‡Z wKtwgt 94.000 ch©šÍ As‡k b`x fv½‡bi nvi AZ¨šÍ ‡ekx nIqvq Bank line µgvMZfv‡e  Shift n‡”Q| Ab¨w`‡K Bank line Shifting Ges cÖgËv ‡gNbvi ‡XD‡qi AvNv‡Z wbwg©Z ‡eox evua cÖvqkB ‡f‡½ ‡cvìvi Af¨šÍ‡i RbM‡bi Rvbgvj, miKvix ‡emiKvix ¯’vcbv, dmjvw`, Mevw` cï, ¯’vei A¯’vei m¤úwË cÖf…wZi e¨vcK ¶wZi mvab n‡”Q| G ‡cÖw¶‡Z D³ GjvKv i¶vK‡í evsjv‡`k cvwb Dbœqb ‡evW© KZ©…K 2007 mv‡j civgk©K cÖwZôv‡bi gva¨‡g m¤¢ve¨Zv mgx¶v Kiv nq| D³ m¤¢ve¨Zv mgx¶vq Pid¨vkb kni i¶v K‡í ‡cvìvi bs- 56/57 Gi wKtwgt 86.00 n‡Z wKtwgt 94.00 ch©šÍ (8.00 wKtwgt) b`x Zxi msi¶b KvR ev¯Íevq‡bi mycvwik Kiv nq| wKš‘ Avw_©K mxgve×Zvi Kvi‡Y KvwiMix KwgwUi mycvwik Abyhvqx 3 wKtwgt b`x Zxi msi¶Y Kv‡Ri ms¯’vb ‡i‡L Ó‡fvjv ‡Rjvi Pid¨vkb-gbcyiv kni msi¶YÓ kxl©K GKwU cÖKí 07-01-2010 Zvwi‡L GK‡bK KZ©…K Aby‡gvw`Z nq, hv eZ©gv‡b ev¯Íevqbvaxb Av‡Q| G cÖK‡íi fvwU‡Z b`x fv½‡Yi nvi AZ¨waK| weMZ el©v ‡gŠmy‡g cÖej eb¨v Ges ‡Rvqv‡ii Kvi‡Y m„ó R‡jv”Q¡v‡m ‡PB‡bR wKtwgt 91.00 n‡Z wKtwgt 94.00 msjMœ GjvKvi GKwU cvKv iv¯Ív, GKwU jÂNvU, K‡qKwU eid Kjmn AmsL¨ emZ evox, K…wl Rwg Ges 5.00 wKtwgt ‡eox evua m¤ú~©biƒ‡c b`x M‡f© wejxb n‡q ‡M‡Q| GQvov, 1wU ‡i¸‡jUi m¤ú~Y© Ges 1wU ‡i¸‡jUi AvswkK ¶wZMÖ¯’ n‡q‡Q| MZ 11-10-2014 Zvwi‡L D³ ¶wZMÖ¯’ GjvKv evsjv‡`k cvwb Dbœqb ‡ev‡W©i AwZwi³ gnvcwiPvjKmn mswkøó wWRvBb mv‡K©‡ji ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx KZ©…K cwi`k©b Kiv nq| D³ cwi`k©b KwgwUi mycvwi‡ki Av‡jv‡K Av‡jvP¨ cÖKíwU MÖn‡Yi cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| 
4| cÖK‡íi D‡Ïk¨
t 
‡fvjv ‡Rjvi Pid¨vkb Dc‡Rjvaxb miKvwi-‡emiKvix ¯’vcbv, ¯‹yj/K‡jR/gv`«vmv I K…wlR Rwg ‡gNbv b`xi fv½Y n‡Z i¶vmn AvbygvwbK 114 ‡KvwU 50.00 j¶ UvKv g~j¨gv‡bi m¤ú` i¶v, jebv³ cvwbi c«‡ek ‡iva, we`¨gvb ‡cvìvimg~‡ni myi¶v Ges grm¨ m¤ú` Dbœqb I K…wlwfwËK KywUi wk‡íi c«mv‡ii gva¨‡g mvgwM«K Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb mvab KivB c«K‡íi g~j D‡Ïk¨|

cÖK‡íi mywbw`©ó D‡Ïk¨ n‡jv-

· b`x fv½b †iva|
· jebv³ cvwbi cª‡ek †iva|
· Lv`¨ wbivcËv|
· †UKmB  c×wZ‡Z  `wi`ªZg Rb‡Mvôxi A_©‰bwZK I mvgvwRK Ae¯’vi mivmwi fv‡e Dbœqb mvab Kiv|
5|
cÖKí GjvKv
t
	wbevPbx GjvKv
	wefvM
	‡Rjv
	Dc‡Rjv

	118 ‡fvjv-4
	ewikvj
	‡fvjv
	Pid¨vkb


4|
cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q
t

j¶ UvKvq
	wWwcwc
	Aby‡gv`‡bi ZvwiL
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	‡gvU

	g~j
	10 †g 2016
	20904.00
	--
	20904.00


5|
cÖK‡íi ev¯ÍevqbKvj t


	wWwcwc
	Avi¤¢
	mgvwß

	g~j
	RyjvB, 2016 
	Ryb, 2019


8| cÖK‡íi cÖavb A½mg~n t


jÿ UvKvq
	µwgK
	cÖavb A½mg~n (wWwcwc Abyhvqx)
	cwigvb
	cÖv°wjZ e¨q

	1
	b`x Zxi msi¶b
	3.00 wKtwgt 
	17750.00

	2
	euv‡ai Xvj msi¶b
	3.00 wKtwgt 
	2550.00

	3
	b`x Lbb 
	2.66 j¶ Nb wgt 
	395.00

	4
	Ab¨vb¨
	-
	209.00

	
	‡gvU
	
	20904.00


9|
cÖK‡íi µgcyÄxf~Z AMÖMwZ t

jÿ UvKvq

	mgqKvj
	wRIwe
	cÖKí mvnvh¨
	 †gvU Avw_©K
	ev¯Íe (%)

	Ryb, 2018
	13591.00
	-
	13591.00
	65.00

	Rvbyqvwi, 2019
	16758.00
	-
	16758.00
	80.00

	AMÖMwZ
	3,167.00
	   0.00
	3167.00
	15.00


10|  
Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx eQi Iqvix eivÏ I cÖvß eivÏ t
j¶ UvKvq

	A_©-eQi
	wWwcwc Abyhvqx eivÏ
	cÖvß eivÏ

	2016-2017
	2454.00
	2000.00

	2017-2018
	8751.00
	7000.00

	2018-2019
	9699.00
	6334.00

	‡gvU
	20904.00
	15334.00


11|
cÖKí ev¯Íevq‡bi mgm¨v 
t
12|
m¤¢ve¨ mgvavb t 
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]Wo0E  wrE | U Wt wdsvt  SVEUE ST SQUE  SFEVE oo
1 MEHENDIGANS B
% Location of Porje
= =
RS f/ RuiGAn B
\RISAL SADAR (KOTWALI}
- NOAKHALI SADAR (SUDHARAM)| =
2/ BHOLA SADAR " 5
H0 K ' &
{
- \ =
Z| paxereans n \ ¥ )
K i - Bl
\\/15 DAULATKHAN
N AN o i
£ ) B
& i duraanuoom &
) | <
= BAUPHAL byl Tajumuddin Protection project/ (.
§. AN
& \J

o

[PTUAKHAL SADAR

22q0

7 onsiinn |/ (7]
7L

8| RamneoazGhbsherhat Project (Ghosherhat Part)
GALACHPA 7

H )

N i

i

1 CHAR FASSON

Meters

0 31006200 12400

GM&V? opﬂﬁamn

HATIVA

18600 24800

i

2rsfon

2rsborn

wbe  wshor wsboe  orduE

ERs

oreboe




[image: image4.jpg]



[image: image5.png]22“1?'0“N

22“1?'0“N

22°5h'0“N

22“(%'0“N

21“5?'0“N

harfession Upazilla

Aslampur
Osmanganj
Aminabad
Jinnaghar
Legend
Major River
=== Proposed Embankment
hola District
% [
G@ b
8400 12600

22150°N

22100°N

22°80"N

22°0"N

21°550"N

90°350"E 90°4b0E 90°450"E 90°50'0"E




[image: image6.jpg]11 eyelaltl 7037 0D




[image: image7.jpg]elevi 16/fth eyelalt 3242




280
 63-22 ‡gNbv b`xi fv½Y n‡Z ‡fvjv ‡Rjvi Pid¨vkb ‡cŠi kni msi¶Y cÖKí
285
63-22 ‡gNbv b`xi fv½Y n‡Z ‡fvjv ‡Rjvi Pid¨vkb ‡cŠi kni msi¶Y cÖKí 

